

Plan van aanpak

Project: Barroc-IT



13 september 2016

Keanu janssen, Lennart bronner, Kobus haarhuis, tim schachtschabel

contents

[backgrounds 2](#_Toc462219498)

[goals 2](#_Toc462219499)

[project assignments 2](#_Toc462219500)

[project activities 2](#_Toc462219501)

[projectgrenzen 3](#_Toc462219502)

[producten 3](#_Toc462219503)

[kwaliteit 3](#_Toc462219504)

[projectorganisatie 3](#_Toc462219505)

[planning 3](#_Toc462219506)

[kosten en baten 4](#_Toc462219507)

[kosten 4](#_Toc462219508)

[Baten 4](#_Toc462219509)

[Risico’s 4](#_Toc462219510)

[intern 4](#_Toc462219511)

[extern 4](#_Toc462219512)

# backgrounds

Barroc-IT is a software developement company that offers a wide array of different applications for education purposes. They already made programs like Evictus and StudentTracker. Those programs are used for administration. Barroc-IT wants a web application to make the customer administration go more smoothly, and edit automatically.

# goals

Making a project management system for better communication within the company.

# project assignments

It is about building an application that links the administration from the different sections. “Building an automatic link between the administrations” thus the client Mr. Van Bueren.

The client is Mr. Van Bueren, He will also , inter alia, to approve the PVA and evaluate the project. The contractor is the organisation Lionweb, the will design and implement the current project.

# project activities

This project includes the following project activities:

* Draft the PVA,
* A questionnaire preparing for the interview with the client,
* interviewing various departments,
* Wireframes sketches based on the needs and requirements of the customer,
* Create a planning,
* Making technical design of the web application,
* Making the web application,
* Prepare an acceptance test , carry out and execute customer,

# projectgrenzen

Het project begint vanaf 1-4-2016 en eindigt wanneer de webapplicatie online geplaatst is.

De projectnemer zal de webapplicatie vormgeven in overleg met de klant aan de hand van wireframes en de volledige webapplicatie bouwen. De projectnemer is niet verplicht zorg te dragen voor het aanleveren van evt. teksten of foto’s voor de webapplicatie, alle inhoudelijke zaken moeten worden aangeleverd door de opdrachtgever. De webapplicatie zal in eerste instantie geen Content Management Systeem(CMS) bevatten, met andere worden de opdrachtgever is niet in staat zelfstandig veranderingen aan de website aan te brengen en zal veranderingen voorlopig met de opdrachtnemer moeten overleggen. De opdrachtgever is verplicht om voor een domein te zorgen en de ftp gegevens door te geven aan de opdrachtnemer zodat hij in staat is de webapplicatie online te zetten.

# producten

De volgende producten kan de klant meegeleverd krijgen:

* Plan van aanpak,
* Logboek,
* Materiaal,- en middelenlijst,
* Wireframes van de applicatie,
* Technisch ontwerp van de applicatie,
* De webapplicatie (hoofdproduct).

# kwaliteit

Overleg met de klant is een heel belangrijk onderdeel van het hele project. Je maakt uiteindelijk iets voor je klant en dit moet voldoen aan de wensen en eisen daarom zullen we dus ook gedurende het hele project terugvallen op de wensen en eisen van de klant.

We blijven ten alle tijden eerlijk kunnen wij iets door welke reden dan ook niet kunnen maken zullen wij samen met de klant een alternatief/oplossing zoeken. Overigens houden wij wel van een uitdaging dus zullen we wel proberen alle wensen te vervullen.

# projectorganisatie

Het hele project wordt uitgevoerd/uitgewerkt door *Keanu Ryan Janssen* in overleg met opdrachtgever *Ronald Smit*.

# planning

Er is geen vaste tijdsplanning aanwezig. In overleg met de opdrachtgever achten we de tijdsplanning op ongeveer 6weken. De webapplicatie kan dus wel degelijk eerder of later aanleveren.

# kosten en baten

## kosten

De kosten van de domeinnaam blijven bij de klanten. De kosten van het betreffende project bedraagt €300,-

## Baten

Hierbij krijgt de klant een prima service, de documentatie en bouw van de webapplicatie worden geregeld even als het plaatsen van de webapplicatie, verder wordt er met regelmaat kleine onderhoud gepleegd aan de webapplicatie.

# Risico’s

## intern

Door o.a. school en stage uren is de opdrachtnemer niet in staat een definitieve tijdsplanning op te geven en kan de planning alleen naar schatting aanleveren. De opdrachtnemer heeft als functie ‘(web) mediadevoper’ oftewel de opdrachtnemer is geen designer, het design gaat daarom ook in overleg met de klant en wordt uitgewerkt in wireframes.

## extern

Wanneer de opdrachtgever geen foto’s, teksten of dergelijk aanlevert kan de opdrachtnemer deze ook niet plaatsen.

