# Teamrapport

## Inceptation phase

De interviews die we moesten houden verliepen goed. We waren wel te laat met interviews plannen waardoor we soms een paar dagen later pas konden interviewen. Vooraf hadden we beter moeten nadenken over de vragen die we gingen stellen. Doordat we niet alles hadden gevraagd wat we moesten vragen moesten we soms zelf vragen gaan beantwoorden terwijl dat niet de bedoeling is. Daardoor was de hernieuwde opdracht ook niet helemaal duidelijk. Sommigen wireframes waren niet helemaal duidelijk gemaakt doordat de hernieuwde opdracht ook niet duidelijk was.

Om de volgende keer beter tewerk te gaan zullen we meer aandacht besteden aan de documentatie, voorbereidingen en interviews en met meer man nadenken bij de hernieuwde opdracht en wireframes. Ook willen we elkaars opdrachten gaan nakijken zodat we zeker zijn dat de opdrachten kloppen.

## Elaboration phase

In de Elaboration phase tijdens de UML hadden we beter elkaars werk moeten controleren om te voorkomen dat we gingen aftekenen terwijl het werk niet goed was. Toen dit mis ging hadden we onszelf al verbeterd. We hadden meer aandacht besteed aan het maken van de diagrammen en controleerde het werk van elkaar. Dit leverde goed resultaat.

## Contruction phase

Doordat de hernieuwde opdracht niet helemaal compleet was mistte er gegevens die wel in de database moesten staan. Door te kijken naar de vooraf verstuurde informatie zijn we uiteindelijk toch op een goed genormaliseerde database uitgekomen.

In het begin van het bouwen van de applicatie was onze taakverdeling een beetje rommelig. We wisten soms niet wat we konden doen en het schoot niet op. Uiteindelijk hebben we onze taakverdeling aangepast en dat werkte een stuk beter. We hebben een versimpelde versie van scrum gebruikt om de taken te verdelen.

In Git gebruikte we soms ontoepasselijke commit namen waardoor het soms lastig was om oude aanpassingen terug te vinden.